COTIZACIÓN

Análisis funcional y técnico – Control de administración y arriendo de bins

| Cliente | Por definir |
| --- | --- |
| Fecha | 14 de agosto de 2026 |
| Vigencia | 15 días corridos |

# 1. Objetivo

Realizar el análisis funcional y técnico para definir un módulo que permita administrar el inventario de bins de la planta, controlar su arriendo a productores y disponer de información sobre disponibilidad, vencimientos y estado de pago.

# 2. Alcance del análisis

Catálogo de tipos y modelos de bins, con control de cantidades total, disponible, arrendada y dada de baja.

Registro de arriendos asociados a productores, incluyendo cantidad, tipo, modelo, fecha de inicio y fecha de término.

Definición de estados del bin y del arriendo: disponible, arrendado, en reparación, dado de baja, vigente, por vencer, vencido, terminado o anulado.

Control administrativo simple de pagos: pendiente, pagado, parcialmente pagado y vencido.

Flujo de entrega y devolución, incluyendo faltantes, daños, reparación y reintegro al inventario.

Alertas por correo para arriendos próximos a vencer, devoluciones pendientes y pagos vencidos.

Dashboard con bins arrendados, disponibles, dados de baja, productores al día, por vencer y vencidos.

Consultas, filtros y reportes exportables de inventario, arriendos, vencimientos, pagos y devoluciones.

Integración con la capa de Seguridad existente para los permisos del módulo; no se desarrollará una seguridad paralela.

# 3. Entregables

Documento de levantamiento y definición funcional.

Modelo conceptual de datos y relaciones con productores, empresas, recepciones e inventario.

Flujos de alta, entrega, devolución, renovación, pago, baja y vencimiento.

Matriz de estados, validaciones y reglas de negocio.

Definición de indicadores y filtros del dashboard.

Propuesta de endpoints, pantallas, reportes y notificaciones.

Estimación separada para la etapa de desarrollo e implementación.

# 4. Estimación de esfuerzo

| Actividad | Horas | Valor (UF) |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento y definición del proceso | 6 | 6 |
| Inventario, tipos, estados y stock | 5 | 5 |
| Arriendos, entregas y devoluciones | 6 | 6 |
| Pagos y reglas administrativas | 5 | 5 |
| Alertas y notificaciones | 5 | 5 |
| Dashboard y reportes | 6 | 6 |
| Modelo de datos e integración CONEX | 5 | 5 |
| Documento final y estimación de desarrollo | 4 | 4 |
| TOTAL | 42 horas | 42 UF |

Tarifa considerada: 1 UF por hora de desarrollo/análisis. La estimación corresponde a un desarrollador trabajando exclusivamente en la etapa de análisis.

# 5. Plazo estimado

El análisis se estima en 42 horas, equivalentes a aproximadamente 5,25 jornadas de trabajo. El calendario final dependerá de la disponibilidad de usuarios clave y de la entrega de antecedentes del proceso actual.

# 6. Supuestos y exclusiones

El módulo se incorporará al modelo actual de CONEX, respetando la empresa de la sesión y las tablas existentes cuando corresponda.

Los permisos serán administrados por la capa de Seguridad existente.

La vista utilizará el diseño responsive ya disponible en la aplicación; no se considera un desarrollo móvil independiente.

La auditoría detallada de cambios no forma parte de este alcance.

La cotización corresponde únicamente al análisis; no incluye desarrollo, pruebas de aceptación, carga inicial, puesta en producción ni soporte posterior.

La integración de correo se definirá funcionalmente durante el análisis; su implementación será cotizada en la etapa de desarrollo.

# 7. Valor de la propuesta

Valor total del análisis: 42 UF

El valor en moneda nacional será determinado utilizando el valor de la UF vigente a la fecha de facturación, más los impuestos que correspondan.

# 8. Aprobación

La aprobación de esta cotización autoriza exclusivamente la ejecución de la etapa de análisis descrita. Cualquier desarrollo posterior será presentado mediante una cotización independiente basada en los entregables obtenidos.

Aceptación del cliente: ____________________________________    Fecha: __________________