PROPUESTA COMERCIAL

Control de administración y arriendo de bins

Análisis funcional y técnico

| Empresa | APInformatica Ltda |
| --- | --- |
| Proyecto | Control de bins |
| Fecha | 14 de agosto de 2026 |
| Vigencia | 15 días corridos |

Una definición clara para controlar inventario, arriendos, entregas, devoluciones, pagos y vencimientos dentro del modelo actual de CONEX.

| 01 | Objetivo y visión general Una solución para administrar el ciclo completo del bin |
| --- | --- |

El análisis definirá un módulo integrado al modelo actual de CONEX para registrar los bins disponibles en planta, asignarlos en arriendo a productores y controlar su estado administrativo hasta la devolución, renovación, reparación o baja.

RESULTADO ESPERADO • Especificación funcional lista para desarrollo. • Reglas de negocio y estados definidos. • Modelo de datos compatible con CONEX. • Dashboard, alertas y reportes claramente delimitados.

| 02 | Alcance funcional Inventario, arriendos, pagos y operación |
| --- | --- |

INVENTARIO • Tipos y modelos de bins. • Cantidad total, disponible y arrendada. • Bins en reparación o dados de baja. • Identificación individual opcional mediante código o QR.

ARRIENDO • Productor responsable. • Cantidad, tipo y modelo. • Fechas de inicio y término. • Renovación sin duplicar el registro.

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN • Fecha y responsable. • Cantidad devuelta. • Faltantes, daños y reparación. • Reintegro al stock o baja.

| 03 | Alertas y dashboard Anticipar vencimientos y conocer la disponibilidad real |
| --- | --- |

| ALERTAS | DASHBOARD |
| --- | --- |
| Correos parametrizables a 30, 15 y 7 días antes del término. Avisos por arriendo vencido, devolución pendiente y pago vencido. | Bins totales, disponibles, arrendados, en reparación y dados de baja. Productores al día, por vencer y vencidos. Pagos pendientes. |

Filtros: productor, tipo, modelo, estado, temporada y rango de fechas. Reportes exportables de inventario, arriendos, vencimientos, pagos y devoluciones.

| 04 | Integración con CONEX Reglas de empresa, productores y seguridad |
| --- | --- |

| Área | Definición |
| --- | --- |
| Empresa | Se utiliza la empresa autenticada; no se acepta EmpCod enviado desde pantalla. |
| Productores | El arriendo se vincula con el catálogo vigente de productores. |
| Stock | No se permite arrendar una cantidad superior a la disponibilidad. |
| Seguridad | Los permisos serán administrados por la capa de Seguridad existente. |
| Modelo de datos | Se respetan las tablas y nombres GX8 cuando corresponda. |

| 05 | Entregables del análisis Definición suficiente para iniciar el desarrollo |
| --- | --- |

ENTREGABLES • Documento de levantamiento funcional. • Flujos de alta, entrega, devolución, renovación, pago, baja y vencimiento. • Matriz de estados, validaciones y reglas. • Modelo conceptual de datos. • Propuesta de endpoints, pantallas, indicadores, reportes y notificaciones. • Estimación separada de la etapa de desarrollo.

EXCLUSIONES • No incluye desarrollo, pruebas, carga inicial ni puesta en producción. • No incluye auditoría detallada de cambios. • No incluye una aplicación móvil independiente. • La integración real de correo se implementará en una etapa posterior.

| 06 | Estimación y condiciones comerciales Un desarrollador a 1 UF por hora |
| --- | --- |

| Actividad | Horas | UF |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento y proceso | 6 | 6 |
| Inventario y estados | 5 | 5 |
| Arriendos y devoluciones | 6 | 6 |
| Pagos y alertas | 10 | 10 |
| Dashboard y reportes | 6 | 6 |
| Modelo CONEX, documento y estimación | 9 | 9 |
| TOTAL | 42 horas | 42 UF |

Plazo estimado: aproximadamente 5,25 jornadas de trabajo. El calendario final dependerá de la disponibilidad de usuarios clave y de los antecedentes entregados.

| 07 | Valor de la propuesta Alcance acotado a análisis funcional y técnico |
| --- | --- |

| ANÁLISIS | 42 UF + IVA |
| --- | --- |
| Tarifa considerada | 1 UF por hora de análisis |

El valor en moneda nacional se determinará utilizando la UF vigente a la fecha de facturación, más los impuestos que correspondan.

| 08 | Conclusión y aprobación Una base clara para implementar el control de bins |
| --- | --- |

La propuesta permitirá ordenar el inventario de bins, transparentar los arriendos, anticipar vencimientos y disponer de una visión ejecutiva sobre disponibilidad, pagos y productores.

La aprobación autoriza exclusivamente la etapa de análisis descrita. El desarrollo, pruebas, carga inicial, puesta en producción y soporte posterior serán cotizados separadamente.

Aceptación del cliente: ____________________________________________    Fecha: __________________

APInformatica Ltda  ·  Soluciones a tu Medida

Marcelo Andrade Vargas  ·  (+56) 9 7749 3531  ·  marcelo.andrade@apinformatica.cl  ·  www.apinformatica.cl