| PROPUESTA COMERCIAL Cotización de análisis Control de administración y arriendo de bins | APInformatica Ltda Soluciones a tu Medida Proyecto Control de bins 14 de agosto de 2026 |
| --- | --- |

|  | 01 Objetivo y visión general Una solución para administrar inventario, arriendos, pagos y vencimientos |
| --- | --- |

| El análisis definirá un módulo integrado al modelo actual de CONEX para registrar los bins disponibles en planta, asignarlos en arriendo a productores y controlar su estado administrativo durante todo el ciclo de vida. | El resultado será una especificación funcional y técnica lista para cotizar el desarrollo, con reglas de negocio, datos, flujos, indicadores, alertas y reportes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ALCANCE FUNCIONAL Catálogo de tipos y modelos. Inventario por estado y cantidad. Arriendos asociados a productores. Entregas, devoluciones y faltantes. | VALOR PARA LA OPERACIÓN Visibilidad de stock. Control de contratos y vencimientos. Seguimiento simple de pagos. Decisiones rápidas desde dashboard. |
| --- | --- |

|  | 02 Inventario y ciclo de arriendo Desde la disponibilidad en planta hasta la devolución o baja |
| --- | --- |

| INVENTARIO Tipos y modelos de bins. Cantidad total, disponible y arrendada. Bins en reparación o dados de baja. Identificación individual opcional mediante código o QR. | ARRIENDO Productor responsable. Cantidad y tipo de bin. Fecha de inicio y término. Estados: vigente, por vencer, vencido, terminado o anulado. | ENTREGA Y DEVOLUCIÓN Fecha y responsable. Cantidad devuelta. Faltantes o daños. Reintegro al stock, reparación o baja. | PAGOS Pendiente. Pagado. Parcialmente pagado. Vencido. Monto y comprobante opcionales. | RENOVACIÓN Extensión del período sin duplicar el registro. Control de historial de períodos y estado actualizado. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 03 Alertas y dashboard ejecutivo Información operativa para anticipar vencimientos y diferencias |
| --- | --- |

| ALERTAS Correos parametrizables a 30, 15 y 7 días antes del término. Avisos por arriendo vencido, devolución pendiente y pago vencido. Destinatarios definidos por la empresa. | INDICADORES Bins totales, disponibles, arrendados, en reparación y dados de baja. Productores al día, por vencer y vencidos. Pagos pendientes y arriendos próximos a término. | FILTROS Y REPORTES Productor, tipo, modelo, estado, temporada y rango de fechas. Exportación de inventario, arriendos, vencimientos, pagos y devoluciones. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04 Integración con CONEX y reglas de negocio Compatible con el modelo actual de empresa y seguridad |
| --- | --- |

| NAVEGADOR | → | REACT | → | NODE / EXPRESS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Área | Definición | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Uso de la empresa autenticada | No se acepta EmpCod desde pantalla |
| Productores | Asociación con productor existente | Validar catálogo y estado |
| Stock | Suma de cantidades por estado | No permitir arriendo sin disponibilidad |
| Seguridad | Permisos administrados por capa actual | Sin seguridad paralela |
| Datos | Modelo aditivo y compatible | Conservar nombres GX8 cuando aplique |
| Correo | Servicio de notificaciones | Implementación posterior al análisis |

|  | 05 Entregables del análisis Definición suficiente para iniciar una etapa de desarrollo controlada |
| --- | --- |

| FUNCIONAL Levantamiento del proceso. Flujos de alta, entrega, devolución, renovación, pago, baja y vencimiento. Matriz de estados, validaciones y reglas. | TÉCNICO Modelo conceptual de datos. Propuesta de endpoints y pantallas. Indicadores, filtros, reportes y notificaciones. Estimación separada del desarrollo. | EXCLUSIONES No incluye desarrollo ni puesta en producción. No incluye auditoría detallada. Permisos a cargo de Seguridad. No se considera una aplicación móvil independiente. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06 Estimación y condiciones comerciales Análisis realizado por un desarrollador a 1 UF por hora |
| --- | --- |

| Actividad | Horas / UF / resultado |
| --- | --- |
| Levantamiento y proceso | 6 horas · 6 UF Definición funcional |
| Inventario y estados | 5 horas · 5 UF Reglas de stock |
| Arriendos y devoluciones | 6 horas · 6 UF Flujos operativos |
| Pagos y alertas | 10 horas · 10 UF Reglas administrativas |
| Dashboard y reportes | 6 horas · 6 UF Indicadores |
| Modelo CONEX, documento y estimación | 9 horas · 9 UF Propuesta técnica y entregable final |

|  | 07 Valor de la propuesta Alcance acotado a análisis funcional y técnico |
| --- | --- |

| ANÁLISIS | 42 UF + IVA |
| --- | --- |
| Plazo estimado | 42 horas · aproximadamente 5,25 jornadas de trabajo |

|  | 08 Conclusión ejecutiva y aprobación Una base clara para implementar el control de bins en CONEX |
| --- | --- |

| CONCLUSIÓN La propuesta permitirá ordenar el inventario de bins, transparentar los arriendos, anticipar vencimientos y disponer de una visión ejecutiva de disponibilidad, pagos y productores. | APROBACIÓN La aprobación autoriza exclusivamente la etapa de análisis. El desarrollo, pruebas, carga inicial, puesta en producción y soporte posterior serán cotizados separadamente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| CONTÁCTANOS | Marcelo Andrade Vargas (+56) 9 7749 3531 marcelo.andrade@apinformatica.cl www.apinformatica.cl |
| --- | --- |